Исх. 06-06/8374 23.10.2014

Р Е Ш Е Н И Е

по результатам рассмотрения информации физического лица

# 77-ВП-2014                                                                                               г. Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 20 октября 2014 года.

Решение изготовлено в полном объеме 23 октября 2014 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказов Чувашского УФАС России от 13.01.2014 №2 и от 17.02.2014 №34 в составе:

<…>;

- в присутствии представителя Заказчика – бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Чебоксарский электромеханический колледж" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики:

<…>,

рассмотрев информацию физического лица о нарушении бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Чебоксарский электромеханический колледж" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов) и, на основании пункта 2 части 15 статьи 99, статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии 22.09.2014 поступила информация физического лица (далее – Заявитель) о нарушении Заказчиком – бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Чебоксарский электромеханический колледж" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – БОУ СПО «ЧЭМК» Минобразования Чувашии, Заказчик) законодательства о размещении заказов при размещении открытого аукциона в электронной форме на проведение работ по ремонту помещений (извещение №0315100003211000037), а также неправомерного заключения договора от 17.01.2012 №30/12 с ООО «Регион» на сумму 378 791,81 руб.

В информации Заявитель сообщает, что Заказчиком в нарушение законодательства о размещении заказов при исполнении контракта осуществлена замена материалов, не предусмотренных контрактом (уложен линолеум вместо плит древесноволокнистых). Кроме того, Заказчиком неправомерно заключен договор от 17.01.2012 №30/12, поскольку работы, предусмотренные данным договором не выполнялись. При составлении договоров на ремонтно-строительные работы в договорах не указаны объемы работ, место проведения ремонта, а также площадь помещений, согласно техническому паспорту, на который должны выполняться работы.

На основании вышеизложенного, заявитель просит проверить законность действий Заказчика.

Представитель Заказчика нарушения законодательства о размещении заказов не признал, считает, что Заказчик действовал в соответствии с законодательством о размещении заказов.

Изучив представленные документы, и заслушав представителя Заказчика, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) установила следующее.

Извещением №0315100003211000037, размещенным Федеральным государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Чебоксарский электромеханический колледж" на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 07.11.2011, объявлено о проведении открытого аукциона в электронной форме на проведение работ по ремонту помещений с начальной (максимальной) ценой контракта 2 681 237,08 рублей.

Согласно протоколу подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 22.11.2011 победителем признано ООО «Регион», с которым 05.12.2011 заключен государственный контракт №06/11-ЭА.

1. Довод Заявителя об изменении условий контракта в ходе его выполнения, а также довод о неправомерности заключения договора от 17.01.2012 №30/12 ввиду его неисполнения Комиссией не рассматривается, поскольку рассмотрение данных вопросов не входят в компетенцию антимонопольного органа.

Одновременно Комиссия проанализировала контракт от 29.12.2011 №11, заключенный между заказчиком и победителем открытого аукциона в электронной форме ООО «Регион», а также договор от 17.01.2012 №30/12 и установила, что работы в указанных контракте и договоре не являются тождественными.

На заседании Комиссии представитель Заказчика пояснил, что в ходе выполнения ремонта, подрядчиком и заказчиком обнаружены работы, которые необходимо произвести для исполнения контракта, однако данные работы в контракте предусмотрены не были. В связи с чем, заказчиком заключен отдельный договор от 17.01.2012 на дополнительные работы по устранению скрытых дефектов для продолжения выполнения работ, предусмотренных контрактом. При этом договор от 17.01.2012 №30/12 на выполнение работ по ремонту помещений заключен Заказчиком с ООО «Регион» по итогам размещения заказа у единственного поставщика.

В силу пункта 14.1 части 2 статьи 55 Закона о размещении заказов размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд театров, учреждений, осуществляющих концертную деятельность, государственных образовательных учреждений, телерадиовещательных учреждений, цирков, музеев, домов культуры, клубов, библиотек, архивов на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей; при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей.

Таким образом, нарушений законодательства о размещении заказов в части заключенного договора от 17.01.2012 №30/12 Комиссией не установлено, поскольку заказчик в силу пункта 14.1 части 2 статьи 55 Закона о размещении заказов вправе заключить контракт у единственного поставщика на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей.

2. По доводу Заявителя относительно не установления в договорах объемов работ, места проведения ремонта, а также площади помещений, согласно техническому паспорту, на который должны выполняться работы Комиссия нарушений законодательства о размещении заказов не установила, кроме того Заявителем не указано какие нормы Закона о размещении заказов были нарушены Заказчиком в рассматриваемом случае.

Руководствуясь пунктом 2 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

РЕШИЛА:

- Проведение проверки признать завершенной, по результатам которой факт нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в действиях Заказчика считать не установленным.

Председатель Комиссии                                                                     <…>

Члены Комиссии					                                        <…>

<…>